Müdür İstekleri ve Bizdeki Durum

Toplantıda hızlı okunacak kısa karşılaştırma

| 4 Tamam | 6 Kısmen | 2 Yapılmadı | 2 Dış servis |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Randevu kararı: 30 dakika Aynı ekip/personel için en az 30 dakika ara var. Saatler 00 ve 30 dakikalık dilimlerden seçiliyor; 14:00'dan sonra ilk uygun saat 14:30. |
| --- | --- |

| No | Müdürün istediği | Durum | Bizde ne var? | Eksik / bekleyen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sertifikalı firma portalı ve yeni talep | Tamam | Giriş, panel, talep, randevu ve profil akışları var. | Son kullanıcı kabul turu. |
| 2 | CityGas hesabı ve kayıtlı telefona OTP | Dış servis | Harici kimlik arayüzü ve OTP altyapısı var. | Gerçek servis ve test hesabı. |
| 3 | Tesisat, abone, adres ve cihaz bilgileri | Kısmen | Servis müşteri adı, adres, sayaç, proje ve cihazı getiriyor. | Telefon, daire, bina ve kaynak baca tipi gelmiyor. |
| 4 | Eski ve yeni cihaz karşılaştırması | Kısmen | Tip, marka, baca ve kapasite karşılaştırması var. | Kesin Tadilat Projesi kuralı onaylanmalı. |
| 5 | Personelin talebi incelemesi | Tamam | Liste, filtre, ayrıntı, durum ve geçmiş var. | Tüm durumlar için kabul testi. |
| 6 | İl / bölgeye göre ekip seçimi | Kısmen | Şirket-il-bölge kontrolü ve 187 Acil/Mühendis seçimi var. | Canlı ekip/personel servisi. |
| 7 | Randevu ve çakışma kontrolü | Tamam | Takvim ile 30 dakika ve 00/30 saat dilimi uygulanıyor. | Eşzamanlı yük testi. |
| 8 | Erteleme ve iptal | Kısmen | İmza başlamadan randevu güncellenebiliyor. | İmza sonrası ve bildirim kuralı. |
| 9 | Müşteriye randevu SMS'i | Yapılmadı | Ahlatçı kodu var; randevuya bağlı değil ve SMS loguna kayıt yazılmıyor. | Telefon izni, şablon, log ve tekrar önleme. |
| 10 | Mobil iş emri ve imza | Kısmen | Bekleyen belge, PDF/koordinat paketi ve imzalı PDF dönüş API'si var. | Gerçek istemci ve koordinatlarla test. |
| 11 | Nihai PDF ve güvenli saklama | Tamam | PDF hash ve sürümle web kökü dışında saklanıyor. | Gerçek imza kabul testi. |
| 12 | M-Files, dijital arşiv ve 30 günlük link | Yapılmadı | Yalnız yerel özel dosya saklama var. | M-Files ve kısa link sözleşmesi. |
| 13 | Raporlar ve izlenebilirlik | Kısmen | Şirket kapsamlı ekranlar ile PDF/Excel raporları var. | CityGas/mobil arşiv ve tam log. |
| 14 | Canlı entegrasyon kabulü | Dış servis | Yerel testler var; dış servis tamamlandı denmiyor. | Kimlik, SMS, imza, ekip ve arşiv ortak testi. |

Müdürün Yanında Söylenecek Kısa Özet

|  | Net sonuç Talep, inceleme, takvim, 30 dakikalık randevu kuralı, rapor ve yerel PDF akışları çalışıyor. Eksik ana parçalar müşteri SMS'i, canlı ekip/kimlik servisleri, gerçek mobil imza kabulü, M-Files ve 30 günlük kısa link. |
| --- | --- |

Randevu SMS'i

• Ahlatçı SMS servisini bu iş için kullanabiliriz.

• Mevcut cihaz servisi müşteri telefonunu döndürmüyor ve randevu kaydı SMS servisini çağırmıyor.

• Telefon kaynağı ve izni onaylanınca şablon, gönderim logu ve tekrar önleme eklenmeli.

Ys_SmsGonderimLoglari Nedir?

|  | Hazır ama kullanılmayan tablo Telefon, mesaj, sağlayıcı, başarılı/başarısız sonucu, sağlayıcı mesaj ID'si ve hata bilgisini tutmak için oluşturulmuş. Şu anda hiçbir servis bu tabloya kayıt yazmıyor; randevu SMS'i yapılırken kullanılabilir. |
| --- | --- |

Müdürden Netleştirilecek 5 Konu

• Müşteri telefonu hangi servisten gelecek ve kullanma izni var mı?

• SMS yeni randevu, değişiklik ve iptal olaylarından hangilerinde gönderilecek?

• Mobil imza koordinatları ve gerçek istemci anahtarı nedir?

• M-Files metadata eşlemesi ve 30 günlük link kuralı nedir?

• Canlı ekip/personel bilgisi hangi servisten alınacak?

Öncelik Sırası

| 1 Telefon ve SMS kararı | 2 Randevu SMS bağlantısı | 3 Gerçek mobil imza testi | 4 M-Files ve kısa link |
| --- | --- | --- | --- |

Toplantı notu: ______________________________________________________________